Sedmični izvještaj 4.0

Projekat: Sistem za projektovanje elektricnih mreza - „LightsOn“

Period: 03.02.2024 – 09.03.2024

# Prethodna sedmica

* Završena implementacija canvasa
* Implementirano kreiranje i uvozenje projekta
* Implementirano uvozenje i izvozenje dijagrama
* Undo i Redo na dijagramu
* Selektovanje elemenata na canvasu

# Naredna sedmica

* Uvezivanje cut i copy buttona
* Zavrsavanje projekta i organizacija termina za odbranu

# Problemi

* Značajne poteškoće prilikom implementacije i uvezivanja canvasa